附件1

省市场监管局质量基础设施“一站式”服务

工作领导小组

一、成立领导小组

组  长：邹贤启 省局党组书记、局长

副组长：顾栋材 省局党组成员、副局长

成  员：刘年生 质量发展处处长

沈先清 登记注册处处长

杨  力 质量监督处处长

朱钦炳 食品协调处处长

庞银典 食品生产处处长

安顺典 食品流通处处长

王宏整 餐饮处处长

黄学军 食品抽检处处长

徐小勇 特设处处长

时根火 计量处处长

许钦祥 标准化处处长

雷  慧 认检处处长

申  军 科信处处长

吴杰鹏 宣传处处长

李国华 财务处处长

彭辅廉 督审处处长

潘年松 人事处处长

林松金 省纤检局党委书记、副局长

李  涛 省局行政许可技术评审中心主任

冯  翔 省局信息中心主任

梁  薇 省产品质量监督检验研究院院长

汤  雄 省计量测试技术研究院院长

吴遵红 湖北特种设备检验检测研究院院长

陈炎明 省标准化与质量研究院院长

吴祥林 省电子信息产品质量监督检验院院长

范志勇 省食品质量安全监督检验研究院院长

领导小组办公室设在省局质量发展处，承担领导小组日常工作，质量发展处处长任办公室主任。

二、主要任务分工

（一）领导小组及办公室的主要职责。

领导小组负责研究审定总体规划、工作计划、有关重大活动实施方案，统一领导全省质量基础设施“一站式”服务工作。

领导小组办公室负责统筹协调，拟定总体规划、工作计划，编发工作简报；负责重要数据统计、分析，及时掌握情况、报告工作；组织召开专项工作会议，分析研究工作进展，跟踪了解重点工作，反映困难和问题，提出意见建议；负责宣传动员、业务指导、督促评估，总结推广经验做法。

（二）成员单位主要任务。

科信处、信息中心与武汉市局联合负责网络平台开发工作。

注册登记处负责引导窗口推进工作。

人事处、培训中心负责窗口引导人员培训工作。

行政许可技术评审中心牵头负责专家库建设工作。

认检处、计量处牵头负责入驻技术机构资质查验工作。

标准化处、省标质院联合武汉市标准化研究院负责标准制定相关工作。

省标质院联合武汉市标准化研究院负责系统调试运行工作。

省计量院、省质检院、省电子院、省食检院等技术机构负责各自业务领域技术支持。

附件2

湖北省质量基础设施“一站式”服务（武汉）网络平台建设方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于质量基础设施建设的重要指示精神，进一步优化营商环境，提高质量基础设施综合协同服务能力，促进高质量发展，根据《市场监管总局关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》（国市监质〔2020〕177号），结合实际，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以新发展理念为指引，按照高质量发展的总体要求，根据省局统一规划和工作安排，整合全省资源，加强数据联通共享，强化标准化管理，统筹建设、协同服务、综合应用，补短板、强弱项、疏堵点、破瓶颈，提高质量基础支撑能力与水平，全面构建适应高质量发展需要的质量基础设施“一站式”服务体系。

（二）主要原则

1.统一规划，试点先行。质量基础设施“一站式”服务体系以质量服务站、网络服务平台、技术机构和专家库为主要支撑，以网络平台为核心，整合全省资源，统一规划，建设一张网、一平台。网络服务平台采用云端部署，微服务架构，统一机构类型，统一服务、数据和接口标准。根据不同地区、不同机构、不同产业链的实际情况，以武汉质量基础设施“一站式”网络服务平台试点建设为基础，不断优化功能，升级服务全省。

2.政府引导，市场运作。充分发挥政府统筹规划与监督服务作用，运用国家、省、市对质量基础设施建设的一系列支持政策、资金保障和奖励措施，同时积极探索市场化运作的路径，开展质量基础设施“一站式”服务，着力平台可持续性运营和发展，不断提升服务效能。

3.需求引导，服务聚焦。网络服务平台功能设计以市场主体的需求为导向，聚焦线下园区、行业、重点产业链、行业龙头企业、高新成长型企业、重点企业和中小企业等不同主体，为不同行业、不同发展阶段的企业提供个性化服务，努力构建质量服务新模式、新渠道，探索新方法、新经验。在聚焦计量、标准、检验检测、认证认可、质量管理、品牌建设、知识产权等领域开展服务的基础上，逐步实现市场监管业务全覆盖，并向科技创新、产业发展业务服务延伸。

4.开放共享，创新驱动。网络服务平台建设秉承开放的原则，力促全省服务资源共建共享，在对企业和质量服务站提供服务和技术支撑的同时，积极对接国内外质量服务机构以及基础研究、产业研究、质量技术攻关、信息化应用等创新性资源，为区域、产业、企业和产品质量提升提供科技创新支撑。

（三）总体目标

坚持“整合、共享、协同、创新”理念，运用“互联网+”等新兴技术手段，推动跨区域、跨行业的质量基础设施资源整合，建成以计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、知识产权、品牌培育等为核心，以注册登记、产业研究、科技创新等为延伸，功能完善、特色突出、结构合理、协同高效的武汉质量基础设施“一站式”服务网络平台，在此基础上不断充实升级优化，建成覆盖全省、面向全国的湖北质量基础设施“一站式”服务（武汉）平台和体系，推动各项质量技术服务事项“一窗受理、一网通办”，服务能力显著增强，服务水平大幅提升。

二、主要任务

（一）建立协同服务流程与机制

按照“一个共享平台、一个受理窗口、一揽子服务、一个结果通行”的服务模式，强化协同服务和融合发展，建立计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等要素协同服务的流程与机制，建立统一的服务标准、接口标准，支撑企业全链条、全方位、全过程质量协同服务需求，

（二）构建“互联网+质量基础设施”服务生态

动员全社会质量技术服务机构积极参与质量提升行动，为企业提供制造业产品研发、采购、生产、供应、进出口、售后各环节所需的计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、研发、知识产权、品牌培育等一揽子服务，并积极向服务业延伸。统筹协调、综合运用，推动实现“一个标准、一次合格评定、一个结果、多方互认共享”，最大程度提高服务效率、降低企业成本。

（三）整合全省质量基础设施资源

推动全省质量基础设施资源跨区域、跨部门、跨层级整合，形成全省质量基础设施资源“一盘棋”，形成优势互补、协同发力的工作格局。

三、建设内容

（一）资源数据库建设

资源数据库是网络服务平台的建设基础，实现不同领域、不同行业、不同机构、企业和政府间相关数据、资讯的聚合、交换、共享。主要包含七大资源库：

1.服务机构库。通过整合计量、标准、检验检测、认证认可、质量管理、研发、知识产权等质量服务机构的基本信息，对全省机构统一分类，进行整合管理。

2.服务项目库。收集整理全省质量服务机构各类质量服务项目相关信息，统一分类编码，按企业不同发展阶段的需求进行归类，同时建立服务机构和服务项目之间的关联。

3.服务信息库。以组织机构代码数据库为基础，围绕“一站式”服务的全过程，从服务项目、服务机构、服务站点、服务评价、质量效益、标准、专利、成果转化、数字化和智能化的升级改造等方面，构建企业“一站式”服务信息数据库，便于质量服务的持续提升。

4.服务数据库。整合质量法规、市民满意度调查、公共服务质量监测、产品抽检、企业质量信用、企业生产许可证、企业产品投诉、计量设施、标准化、认证获证、特种设备检验、“二品一标”农产品、政府质量奖等行业、区域、企业和产品信息，通过企业社会信用代码将各类信息与企业基本信息建立联系，建立公共质量服务数据库，实现企业质量数据和政府部门质量监管信息共享。

5.服务专家库。根据重点行业的核心需求，充分利用省市人才优势，遴选国内外知名技术和管理专家，按照“统一条件，专库管理，资源共享，随机抽取，管用分离”的办法，组建国内一流的质量专家库，在线回答企业问题，参与培训和质量提升具体服务项目，为企业提供战略咨询、供应链、先进质量管理、品牌建设等方面的咨询服务和技术支持。

6.标准数据库。整合省、市标准信息平台收集的国家、行业、地方和团体等各类标准库，方便企业检索、查阅和使用。

7.质量知识库。涵盖法规政策和专业知识库两方面，包括计量、标准化、认证认可、质量管理、品牌建设、知识产权等方面的专业知识和成功案例，方便企业集中查阅学习。

（二）功能模块建设

以项目化带动模块化，设计平台功能。除平台管理的通用模块外，建设内容主要包括服务体系管理（质量服务站管理、专家管理、机构管理）、服务项目管理（质量提升项目管理、品牌建设等）、服务指南（线下服务指南、线上服务指引）、学习资源（培训、知识库等）。主要包含六大功能模块：

1.在线服务。提供计量、标准化、检验检测、特种设备相关业务网上办理功能；对全国性平台的服务提供网上转接办理；对查询类服务提供查询入口;对线下服务提供服务指南。

2.资源（机构）适配。对质量服务站、服务技术机构、服务项目等信息进行展示，并提供业务入口。结合GIS（地理信息系统）功能，提供周边质量服务站，技术机构查询及业务能力介绍。

3.项目管理。面向企业用户、服务站、管理中心、技术机构、专家、市场监管机构开放。该模块涉及项目是以质量服务站为依托开展的质量提升服务项目（含质量对比提高、品牌建设等），平台按照统一标准对质量提升项目实施全生命周期的线上动态管理。

4.品牌建设。提供品牌培育政策动向、质量奖申报通道、品牌申报及认证申请入口、品牌标准、认证规则及认证证书查询入口等。

5.培训交流。根据企业需要，提供质量相关的法律法规、政策、标准、知识的培训；提供专家在线咨询服务，解答企业质量相关问题。

6.效益展示。通过可视化效果，实时动态展示全省（市）一体化服务的成效，包括政府资金投入、服务站和服务机构的数量、分布、服务项目个数、服务企业数量、参加线上（线下）培训人次、解决质量问题数量、直接效益数据，减少损失数据等信息。

四、实施步骤

（一）需求调研（2021年2月—4月）

开展前期调研，对技术机构数量、领域分布、技术人才队伍等情况进行摸底，了解服务站、服务机构和社会市场需求，设计出平台总体框架。做好招标工作前期准备，完成招标任务。

（二）架构设计（2021年4月—5月）

确定平台架构、模块、层级等；建立各类资源数据库。

（三）资源整合（2021年6月—10月）

对接省市资源，结合产业发展情况，分批接入平台，完成系统内技术机构整合上线，吸收社会技术机构加入平台，最终形成全省统一平台。完成功能模块、平台PC端开发工作。部分功能向公众开放，其他功能分批投入上线。

（四）上线推广（2021年11月—12月）

运行和完善各功能模块，实现内部连接通畅高效，进入平台上线和推广阶段。

（五）手机端开发（2022年2月—5月）

手机端采用公众号或者小程序方式，功能模块包含PC平台核心功能，根据手机端特点进行界面适配，增加地理位置信息服务等特色功能，提供优良的服务体验，方便用户使用。

（六）升级改进（2022年2月—12月）

根据前期使用情况和用户反馈，完善相关功能，对平台进行升级迭代，不断提升用户体验。陆续接入省内站点，将前期整合的省市资源进行共享，同时按地区特点进行个性化开发，满足各地市“一站式”服务需求，探索构建“互联网+质量基础设施”服务生态，实现质量基础设施全域协同服务，最终实现全省统一平台。

五、保障措施

（一）政策保障。加快构建推动质量基础设施建设的政策支持体系，落实平台建设规划，完成立项程序。加强政策衔接、规划引导和工作协调。做好平台建设的标准化工作，包括技术标准、规范化工作和技术文件指南等。

（二）组织保障。在省局指导和统一组织下，试点工作由武汉市局具体负责平台建设、组建管理中心，负责协调资源、制定相关标准、推进平台建设和运行维护，重点抓好平台功能规划、平台资源分配、服务内容协调等工作。

（三）资源保障。省市场监管局对试点工作统一组织、指导、协调，并提供相关支持；各地按照重大项目建设程序，申报专项经费保障，采取各种方式建立完善平台运行和维护经费保障机制。同时，采取政策性措施公益性服务机构和社会服务机构入驻平台，为平台服务提供有效支撑。积极鼓励和引导社会资本参与建设。

附件3

质量基础设施“一站式”服务窗口引导流程

质量基础设施“一站式”服务窗口是指设立在质量服务站、政务服务中心（大厅）或网络服务平台入口的实物或虚拟的前台，是企业进入质量基础设施“一站式”服务的入口。

服务流程如下：

（一）接收咨询。通过人工或网络智能服务的方式接收咨询，同时向服务对象宣传质量基础设施“一站式”服务政策，梳理服务对象需求，有针对性的提供服务。

（二）服务引导。帮助服务对象进入相关网站或安装手机APP，介绍操作方法，引导进入质量基础设施“一站式”服务网络平台。

（三）协助对接。对需要与质量服务站、质量服务机构等联系的，告知联系方式，必要时协助其取得联系。

（四）登记录入。对有进一步质量服务需求的，将相关数据按规定录入网络服务平台的对应子系统，建立来访、来电和信息台帐。

（五）服务跟踪。对建立台账的质量服务活动，跟踪服务情况，及时收集改进意见和建议，促进服务优化，提升服务质量。

（六）服务监管。建立健全服务主体和服务对象质量基础服务全过程合规管理、绩效评价、监督奖惩和失信退出制度机制，纳入信用管理，规范服务行为。

附件4

湖北省质量基础设施

“一站式”服务站所（中心）建设申报表

| 基本信息 | 服务站名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |
|  | 隶属单位 |  |
|  | 联系人 |  |
| 主要服务事项 |  |  |
| 建站周期 |  |  |
| 政策配套 |  |  |
| 市州局 推荐意见 | 年 月 日 |  |

湖北省市场监督管理局办公室               2021年4月21日印发